设计方案与报价单：AI 学习支持系统

北辰在线学院 · AI 学习支持与辅导协作  |  交付物  |  2026-10-29

# 1. 项目概述

本项目为北辰在线学院“学习支持与辅导协作”环节建设一套 AI 辅助系统：在群聊/作业评论/LMS 等多源入口自动识别支持需求、按学生合并连续求助并生成建议，由助教人工复核确认后再联系学生，配套随单交接、人工兜底与审计链。首期在两个班级试点，预算 9 万元（含集成、培训与验证）。

# 2. 业务目标与验收

| 指标 | 现状基线 | 目标 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次响应时长 | 26 小时 | 8 小时 | 从求助产生到人工确认联系 |
| 重复求助率 | 35% | 15% | 同一学生连续求助合并计一单 |
| 求助漏单率 | 无基线（待回放） | < 2% | 两班级试点，人工确认后联系 |

# 3. 系统架构设计

## 3.1 总体架构（四层）

采集层：对接群聊/作业评论/LMS/直播，统一事件流，带业务编号 + 时间戳 + 版本。

AI 层：需求信号识别、连续求助合并、建议生成（显示原记录 + 待确认字段）。

人工兜底层：助教复核（确认/转人工/暂停），接手确认闭环。

审计层：每次处理留存编号/版本/事实/建议/人工改动/签核人，可重建处理链。

## 3.2 AI 模块

采用“规则引擎 + 可选大模型”双模：规则引擎（关键词/信号）保障离线可跑与可解释，大模型作为可插拔增强。建议必须附原记录与待确认字段，不自动定性或评分。

## 3.3 人工兜底与升级路径

触发转人工：缺依据、两版本冲突、关键系统不可用、命中红线（成绩/处分等）。

转人工须标注触发原因、接手人、确认时间，不覆盖原记录。

超过约定时限由课程运营员升级至学习服务主任。

## 3.4 数据流与审计链

接口中断时沿用带时间戳的只读快照并提示“暂未更新”，重连后按业务编号去重补齐，不重复派单，现有人工流程继续运行。

# 4. 实施阶段与里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 需求与数据校验 | 第 1–3 周 | 漏单基线、合并口径、数据校验规则 | 顾明岚书面确认判定规则 |
| P1 AI 引擎开发 | 第 3–7 周 | 识别/合并/建议模块 + MVP | MVP 闭环演示 |
| P2 交接与兜底 | 第 6–9 周 | 随单交接、接手确认、审计链 | 转人工/暂停路径走通 |
| P3 集成与试点 | 第 9–12 周 | 三系统只读集成、两班级试点 | 漏单<2%、人工确认后联系 |

# 5. 报价单

| # | 模块 / 工作项 | 内容说明 | 人日 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求与数据校验 | 漏单基线回放、连续求助合并口径、主编号/事件时间/版本校验 | 12 | 18,000 |
| 2 | AI 识别与合并引擎 | 多源采集解析、需求信号识别、按学生合并工单、建议生成 | 16 | 24,000 |
| 3 | 随单交接与接手确认 | 业务编号/版本/状态/未解决事项/接手人，接手确认闭环 | 8 | 12,000 |
| 4 | 人工兜底 / 审计链 | 暂停/转人工/复核，触发原因+接手人+确认时间，审计重建 | 8 | 12,000 |
| 5 | 系统集成（只读） | LMS/直播/工单授权、字段映射、小时级快照、中断降级 | 10 | 15,000 |
| 6 | 试点培训与验证 | 两班级试点、培训、误判例子收集、规则版本迭代 | 4 | 6,000 |
| 7 | 项目管理与运维 | 进度/质量/验收对接、3 个月运维与复盘 | 2 | 3,000 |
| — | 合计 | — | 60 | 90,000 |

说明：报价含集成、培训与验证（对应预算 9 万元）。收益须扣除维护与人工复核成本，不把节省工时直接等同现金回款。

# 6. 验收标准与停止条件

验收硬线：两班级试点漏单 < 2%；每条建议均可追溯到行为证据；人工确认后再联系学生。

停止条件（任一触发即暂停并复盘）：建议无行为证据、依据敏感属性判断能力、关键系统不可用、触及合规红线。

# 7. 假设与约束

预算 9 万元是否覆盖编号改造与集成尚未核实，报价按首期范围估算。

漏单基线、合并规则、统计周期、复核时限等口径须由业务负责人书面确认后方可用于验收。

试点原始资料留存 90 天为暂定，真实期限按组织规则另行确定。